План работ на апрель 2016г.

| № | Наименование мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить техническое обслуживание лифтового хозяйство. | Выполнено с 11-13.04.2016г |
| 2 | Сделать страховку лифтов. | Действует до 08 июня 2016г. |
| 3 | Пройти техническое освидетельствование лифтового хозяйства. | Выполнено с 21-22.04.2016г |
| 4 | Прочистить ливневую канализацию по оси Н | Выполнено с 25.04.2016г |
| 5 | Уборка мусора на кровли | Выполнено с 18 по 22 |
| 6 | Обслуживание детских площадок (проверка крепежа) | Выполнено 7.04.2016г. |
| 7 | Замена водоотливов у 7 парадной (шириной 250мм.) | Перенесено на май |
| 8 | Посадка деревьев (березы -2шт.) | Выполнено 20.04.2016г. |
| 9 | Посадка кустарников вдоль забора у 4 парадной | Выполнено 15.04.2016г. |
| 10 | Частичное восстановление газонного покрытия на территории ЖК. | Выполнено 25-30.04.2016г. |
| 11 | Замена песка на детских площадках | Выполнено 11.04.2016г. |
| 12 | Восстановить почтовые ящики в 4 парадной. | Перенесено на май |
| 13 | Восстановить информационный стенд в 6 парадной. | Выполнено 13.04.2016г. |
| 14 | Установить стенд в пом. ТСЖ по раскрытию информации, а также повесить на стены чертежи инженерных коммуникаций. | Выполнено 14.04.2016г. |
|  | Паркинг |  |
| 1 | Обслужить со смазкой тамбурные двери. Отрегулировать доводчики. | Выполнено 4.04.2016г. |
| 2 | Обслужить распашные ворота паркинга, (замена концевиков, конденсаторов) | Выполнено 8.04.2016г. |
| 3 | Замена пружины на выездных подъемно-секционных воротах | Выполнено 14.04.2016г. |
| 4 | Выполнить техническое обслуживание дренажных насосов в паркинге с чисткой приямков от грязи | Выполнено 15.04.2016г. |
| 5 | Залить проезды Альфа-полом | Перенесено на май |
| 6 | Чистка плесени на потолке | Частично выполнено с 1-30.04.2016г |